# Documentación mínima

Para asegurar una buena organización y especificación del proyecto, el equipo debería considerar al menos la siguiente documentación:

- Documento de Requisitos: Describe las funcionalidades esperadas, requisitos técnicos y objetivos del proyecto.

- Plan de Proyecto: Incluye el cronograma, hitos importantes y asignación de tareas.

- Especificaciones Técnicas: Detalles sobre la arquitectura, tecnologías y herramientas que se utilizarán.

- Manual de Desarrollo: Procedimientos para la colaboración, estándares de codificación y uso de herramientas como Git.

- Registro de Cambios (Changelog): Documenta las modificaciones realizadas a lo largo del proyecto.

Estos documentos ayudan a mantener la claridad y la alineación del equipo durante el desarrollo.

# Ejemplos de plantillas mínimas a rellenar para cada uno de los documentos:

- Documento de Requisitos:

  - Título del Proyecto:

  - Introducción:

  - Objetivos:

  - Requisitos Funcionales:

  - Requisitos No Funcionales:

  - Restricciones:

- Plan de Proyecto:

  - Título del Proyecto:

  - Cronograma:

  - Hitos:

  - Recursos:

  - Roles y Responsabilidades:

- Especificaciones Técnicas:

  - Arquitectura:

  - Tecnologías:

  - Estándares:

  - Interfaz:

  - Seguridad:

- Manual de Desarrollo:

  - Procedimientos:

  - Estándares de Codificación:

  - Uso de Git:

  - Resolución de Conflictos:

- Registro de Cambios (Changelog):

  - Fecha:

  - Versión:

  - Cambios Realizados:

  - Autor:

Estos puntos son una guía y deben personalizarse según las necesidades del proyecto.

# Ejemplos de cada documento para un proyecto de una Red Social de Mascotas:

## 1. Documento de Requisitos del Proyecto: Red Social de Mascotas

### 1. Título del Proyecto:

Red Social de Mascotas

### 2. Introducción:

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma social diseñada específicamente para dueños de mascotas. La aplicación permitirá a los usuarios crear perfiles personalizados de sus mascotas, compartir contenido multimedia, y comunicarse con otros dueños en un entorno seguro y amigable. La plataforma fomentará la conexión entre usuarios con intereses comunes, promoviendo el intercambio de experiencias, conocimientos y actividades relacionadas con el cuidado y disfrute de las mascotas.

### 3. Objetivos del Proyecto:

#### 3.1. Objetivo General:

Facilitar la interacción entre dueños de mascotas mediante una plataforma que permita compartir experiencias, buscar contactos con intereses similares y acceder a contenido personalizado.

#### 3.2. Objetivos Específicos:

- Diseñar una interfaz intuitiva y visualmente atractiva para garantizar una experiencia de usuario óptima.

- Permitir la creación de perfiles individuales para mascotas y sus dueños.

- Implementar funcionalidades de mensajería instantánea y foros temáticos.

- Proporcionar opciones de búsqueda avanzada para encontrar usuarios y eventos locales.

- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.

### 4. Requisitos Funcionales:

#### 4.1. Gestor de Perfiles:

- Registro de usuarios con validación de correo electrónico.

- Creación de perfiles de mascotas con datos como nombre, raza, edad, fotografías y una breve descripción.

- Opciones para actualizar y eliminar perfiles.

#### 4.2. Redes Sociales:

- Publicación de fotos y videos con descripciones.

- Capacidad de comentar, reaccionar y compartir publicaciones.

#### 4.3. Mensajería:

- Chats individuales con notificación en tiempo real.

- Posibilidad de enviar y recibir archivos multimedia en los mensajes.

#### 4.4. Eventos y Grupos:

- Creación y gestión de eventos para reuniones, paseos o actividades temáticas.

- Grupos categorizados por tipo de mascota, localización geográfica o intereses.

#### 4.5. Moderación y Reportes:

- Sistema de reportes para publicaciones y usuarios inapropiados.

- Moderadores con capacidad de eliminar contenido ofensivo.

### 5. Requisitos No Funcionales:

#### 5.1. Seguridad:

- Autenticación mediante contraseñas cifradas y sistemas de recuperación.

- Políticas de privacidad estrictas para proteger los datos personales.

#### 5.2. Rendimiento:

- Respuesta de las páginas en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga.

- Escalabilidad para manejar hasta 10,000 usuarios simultáneos.

#### 5.3. Compatibilidad:

- Diseño responsivo para dispositivos móviles, tablets y ordenadores.

- Compatibilidad con navegadores principales como Chrome, Firefox y Safari.

#### 5.4. Usabilidad:

- Interfaz gráfica con accesibilidad para usuarios con discapacidades.

- Sistema de ayuda y tutoriales integrados.

### 6. Restricciones:

- La plataforma debe ser compatible con sistemas operativos Android e iOS para aplicaciones móviles.

- El desarrollo inicial está limitado a un presupuesto de 10,000 € y un plazo de 6 meses.

- El equipo de desarrollo consta de tres personas: un desarrollador frontend, un desarrollador backend y un coordinador de proyecto.

### 7. Suposiciones Iniciales:

- Los usuarios tendrán acceso a una conexión a Internet estable para utilizar la plataforma.

- El contenido generado por usuarios se mantendrá en línea con las políticas de comunidad.

- El equipo de soporte y moderación será externo y operará después del lanzamiento del MVP.

## 2. Documento Plan de Proyecto: Red Social de Mascotas

### 1. Título del Proyecto:

Red Social de Mascotas

### 2. Objetivo del Proyecto:

Planificar y organizar el desarrollo de una plataforma social enfocada en dueños de mascotas, asegurando una ejecución eficiente y cumplimiento de plazos y recursos definidos.

### 3. Cronograma del Proyecto:

El desarrollo del proyecto se dividirá en tres fases principales, cada una con sus respectivas actividades y duración estimada:

#### Fase 1: Desarrollo (2 meses):

- Diseño de la arquitectura del sistema.

- Creación de la interfaz de usuario (frontend).

- Implementación del backend y servicios.

- Integración de funcionalidades clave (creación de perfiles, mensajería, publicación de contenido).

#### Fase 2: Pruebas (1 mes):

- Pruebas unitarias para cada módulo desarrollado.

- Pruebas de integración para garantizar la comunicación entre componentes.

- Pruebas de rendimiento y carga.

- Corrección de errores y ajustes basados en los resultados de las pruebas.

#### Fase 3: Despliegue (1 mes):

- Configuración del entorno de producción.

- Implementación del sistema en servidores en la nube.

- Lanzamiento del MVP (Producto Mínimo Viable).

- Recolección de feedback inicial de los usuarios.

### 4. Hitos del Proyecto:

- Semana 4: Finalización del diseño de la interfaz y la arquitectura.

- Semana 8: Desarrollo completo del MVP y funcionalidad básica.

- Semana 12: Finalización de pruebas y correcciones.

- Semana 16: Lanzamiento del MVP y comienzo de recolección de feedback.

### 5. Recursos del Proyecto:

#### 5.1. Humanos:

- Desarrollador Frontend: Responsable del diseño y funcionalidad visual de la aplicación.

- Desarrollador Backend: Encargado de implementar la lógica del sistema y la integración con la base de datos.

- Coordinador de Proyecto: Gestiona el cronograma, los recursos y asegura la comunicación efectiva entre el equipo.

#### 5.2. Tecnológicos:

- Lenguajes: HTML, CSS, JavaScript, Java.

- Frameworks: Spring Boot, React.

- Herramientas de gestión: GitHub, Trello.

- Infraestructura: Servicios en la nube (AWS o Azure).

#### 5.3. Económicos:

- Presupuesto inicial de 10,000 € para servidores, licencias de software y otros gastos relacionados.

### 6. Roles y Responsabilidades:

#### Desarrollador Frontend:

- Diseñar y construir la interfaz de usuario.

- Asegurar la compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores.

- Colaborar con el backend para integrar APIs.

#### Desarrollador Backend:

- Diseñar la arquitectura de la base de datos.

- Implementar las lógicas de negocio.

- Asegurar la seguridad y rendimiento del sistema.

#### Coordinador de Proyecto:

- Supervisar el progreso y cumplimiento del cronograma.

- Gestionar la comunicación entre los miembros del equipo.

- Identificar riesgos y proponer soluciones.

### 7. Indicadores de Éxito:

- Completar el MVP dentro del tiempo y presupuesto asignado.

- Obtener al menos 100 usuarios activos durante la fase inicial.

- Recibir feedback positivo sobre la experiencia de usuario y funcionalidades.

### 8. Suposiciones y Dependencias:

#### Suposiciones:

- El equipo contará con acceso continuo a las herramientas y recursos necesarios.

- Los desarrolladores cumplirán con los plazos acordados.

#### Dependencias:

- Disponibilidad de un entorno de pruebas.

- Acceso a servicios en la nube para el despliegue.

## 3. Especificaciones Técnicas del Proyecto: Red Social de Mascotas

### 1. Arquitectura:

La plataforma estará basada en una arquitectura cliente-servidor:

#### Cliente:

- Implementación de una interfaz gráfica responsiva accesible desde navegadores web y aplicaciones móviles.

- Comunicación con el servidor a través de peticiones HTTP mediante REST APIs.

#### Servidor:

- Backend desarrollado en Java utilizando el framework Spring Boot.

- Gestionará las lógicas de negocio, seguridad y persistencia de datos.

- Integración con una base de datos relacional para almacenar información del usuario y contenido generado.

### 2. Tecnologías Seleccionadas:

#### Frontend:

- Lenguajes: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6).

- Frameworks/Bibliotecas: React para componentes interactivos y manejo de estado.

- Herramientas Adicionales: Bootstrap para el diseño responsivo.

#### Backend:

- Lenguaje: Java 11 o superior.

- Framework Principal: Spring Boot (incluyendo Spring MVC y Spring Data JPA).

- Seguridad: Spring Security para la gestión de autenticación y autorización.

#### Base de Datos:

- Motor: MySQL 8.0.

- ORM: Hibernate para el manejo de la persistencia de datos.

#### Infraestructura:

- Servidor: Implementación en la nube (AWS, Azure o similar).

- Contenedores: Docker para empaquetar y desplegar servicios.

- Control de Versiones: Git con repositorio en GitHub.

### 3. Estándares:

#### APIs REST:

- Estandarización de endpoints siguiendo buenas prácticas (nombres de recursos en plural, uso de verbos HTTP apropiados como GET, POST, PUT, DELETE).

- Documentación automática de APIs utilizando Swagger/OpenAPI.

#### Seguridad:

- Autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens).

- Cifrado de datos sensibles utilizando algoritmos como AES-256.

- Uso de HTTPS para todas las comunicaciones.

#### Desarrollo:

- Seguimiento de convenciones de codificación de Java (Java Code Conventions).

- Implementación de pruebas unitarias y de integración utilizando JUnit y Mockito.

- CI/CD mediante herramientas como GitHub Actions o Jenkins.

### 4. Interfaz de Usuario:

#### Diseño Web Responsivo:

- Adaptación a diferentes resoluciones y dispositivos (móviles, tablets y escritorios).

- Uso de principios de UX/UI para garantizar una navegación intuitiva.

#### Componentes Clave:

- Página de inicio con registro e inicio de sesión.

- Panel de usuario con información del perfil y publicaciones.

- Buscador de perfiles y eventos.

- Chat en tiempo real integrado.

### 5. Seguridad:

#### Autenticación:

- Registro de usuarios con validación por correo electrónico.

- Inicio de sesión mediante usuario y contraseña cifrada (BCrypt).

#### Autorización:

- Control de acceso basado en roles (usuario básico, administrador).

- Restricción de acciones sensibles según el nivel de permiso.

#### Protección de Datos:

- Implementación de políticas de privacidad y manejo de datos sensibles.

- Backup automático de la base de datos.

#### Seguridad de la Aplicación:

- Prevención de ataques comunes como inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS).

- Monitoreo de actividad sospechosa en tiempo real.

### 6. Escalabilidad y Rendimiento:

#### Escalabilidad Horizontal:

- Configuración de balanceadores de carga para distribuir el tráfico.

- Uso de una base de datos replicada para manejar grandes volúmenes de datos.

#### Optimización del Rendimiento:

- Implementación de caching utilizando Redis.

- Minimizar el tiempo de respuesta de la API con consultas optimizadas.

### 7. Indicadores de Rendimiento (KPIs):

- Tiempo de carga de páginas < 2 segundos.

- Tiempo de respuesta de la API < 300 ms.

- Disponibilidad del sistema > 99.5%.

## 4. Manual de Desarrollo: Red Social de Mascotas

### 1. Objetivo del Manual de Desarrollo:

Proveer guías claras y procedimientos estandarizados para el desarrollo colaborativo del proyecto "Red Social de Mascotas", asegurando la calidad del código, la comunicación eficiente y la resolución efectiva de conflictos.

### 2. Procedimientos:

#### 2.1. Creación de Ramas:

- Naming Convention: Las ramas deben seguir la estructura: tipo/descripcion. Ejemplos:

  - feature/crear-perfil-usuario

  - bugfix/corregir-error-login

  - hotfix/ajuste-seguridad

- Flujo de Trabajo:

  - Crear una nueva rama a partir de main.

  - Trabajar en la funcionalidad asignada y realizar commits frecuentes con mensajes claros y descriptivos.

#### 2.2. Revisión de Código:

- Pull Requests (PR):

  - Cada desarrollador debe crear un PR al completar su tarea.

  - El PR debe incluir una descripción detallada del cambio y su justificación.

- Proceso de Revisión:

  - Cada PR será revisado por al menos un miembro del equipo antes de ser fusionado.

  - Los revisores deben verificar que el código cumple con los estándares y que las pruebas han sido completadas con éxito.

### 3. Estándares de Codificación:

#### 3.1. Convenciones de Nombres:

- Clases: Nombres en PascalCase (e.g., UsuarioController).

- Métodos y Variables: CamelCase (e.g., obtenerDatosUsuario).

- Constantes: Todo en mayúsculas con guiones bajos (e.g., TIEMPO_MAXIMO_SESION).

#### 3.2. Estilo de Código:

- Formato:

  - Indentación de 4 espacios.

  - Líneas de máximo 120 caracteres.

- Comentarios:

  - Comentarios claros y concisos usando // para líneas simples y /** */ para documentación extensa.

- Buenas Prácticas:

  - Evitar código duplicado mediante métodos reutilizables.

  - Utilizar nombres descriptivos para clases, métodos y variables.

### 4. Uso de Git:

#### 4.1. Flujo de Trabajo GitHub:

- Rama Principal (main): Solo contiene código estable que ha pasado por pruebas y revisión.

- Rama de Desarrollo (develop): Se utiliza para integrar nuevas funcionalidades antes de fusionarlas a main.

- Ramas de Característica (feature): Se crean para desarrollar funcionalidades específicas y luego se fusionan a develop.

#### 4.2. Buenas Prácticas en Git:

- Realizar commits frecuentes con mensajes significativos:

  - Estructura del mensaje: [Tipo]: Descripción breve del cambio. Ejemplo: fix: corregir error en la validación de usuarios.

- Sincronizar las ramas con regularidad para evitar conflictos.

### 5. Resolución de Conflictos:

#### 5.1. Estrategias:

- Antes de Fusionar:

  - Actualizar la rama local con los últimos cambios desde la rama de destino (e.g., main o develop).

  - Resolver los conflictos localmente antes de crear un PR.

- Durante la Revisión:

  - Utilizar herramientas como las interfaces de GitHub o GitKraken para identificar y resolver conflictos.

- Buena Práctica:

  - Comentar los cambios realizados para resolver conflictos, indicando el motivo de las decisiones tomadas.

### 6. Gestor de Versiones y CI/CD:

#### 6.1. Control de Versiones:

- Utilizar etiquetas (tags) para identificar versiones significativas del proyecto (e.g., v1.0.0, v1.1.0).

#### 6.2. Integración y Despliegue Continuo:

- Configurar pipelines automáticos para pruebas y despliegues con GitHub Actions.

- Realizar despliegues en entornos de pruebas antes de pasar a producción.

### 7. Indicadores de Calidad:

- Métrica de cobertura de pruebas > 80%.

- Reducción de conflictos de fusión recurrentes (< 5%).

- Revisiones aprobadas sin observaciones mayores en al menos el 90% de los PR.

## 5 .Registro de Cambios (Changelog): Red Social de Mascotas

### 1. Propósito del Registro de Cambios:

Documentar de manera detallada y estructurada las modificaciones realizadas en el proyecto, facilitando el seguimiento de avances, identificación de errores y la comunicación efectiva entre los integrantes del equipo.

### 2. Formato del Registro:

#### Encabezado:

Cada entrada del registro debe contener los siguientes campos:

- Fecha: Indica el día en que se realizaron los cambios.

- Versión: Siguiendo el esquema de versionado semántico (e.g., MAJOR.MINOR.PATCH).

- Cambios Realizados: Breve descripción de las modificaciones introducidas.

- Autor: Nombre del desarrollador responsable.

### 3. Ejemplo de Registro:

#### Versión 1.0.0

- Fecha: 2025-01-01

- Cambios Realizados:

  - Desarrollo inicial del MVP.

  - Implementación de funcionalidades básicas: creación de perfiles, publicación de contenido y mensajería.

  - Integración de la base de datos MySQL con Hibernate.

- Autor: Ana Pérez (Backend), Luis García (Frontend).

#### Versión 1.0.1

- Fecha: 2025-01-10

- Cambios Realizados:

  - Corrección de errores en la autenticación de usuarios.

  - Mejora del diseño responsivo en dispositivos móviles.

- Autor: Laura Martín (Frontend).

#### Versión 1.1.0

- Fecha: 2025-01-20

- Cambios Realizados:

  - Incorporación de funcionalidad para la creación y gestión de eventos.

  - Optimizaciones en la API para reducir el tiempo de respuesta.

- Autor: Luis García (Frontend), Ana Pérez (Backend).

### 4. Lineamientos para el Registro de Cambios:

#### Versionado Semántico:

- MAJOR: Cambios significativos o incompatibles con versiones anteriores.

- MINOR: Nuevas funcionalidades que no afectan la compatibilidad.

- PATCH: Correcciones de errores y mejoras menores.

#### Buenas Prácticas:

- Utilizar descripciones claras y precisas para cada cambio.

- Mantener el registro actualizado al finalizar cada sprint o iteración.

- Asignar crédito a los autores correspondientes.

### 5. Herramientas Recomendadas:

#### Control de Versiones:

- Uso de Git para generar registros automáticos mediante tags y commits.

#### Documentación:

- Almacenar el registro en un archivo CHANGELOG.md ubicado en el repositorio del proyecto.

#### Automatización:

- Configurar herramientas como Conventional Commits o Release Drafter para automatizar la generación del changelog.

### 6. Ejemplo de Estructura del Archivo CHANGELOG.md:

# Changelog: Red Social de Mascotas

## [1.1.0] - 2025-01-20
### Cambios Realizados:
- Incorporación de funcionalidad para la creación y gestión de eventos.
- Optimizaciones en la API para reducir el tiempo de respuesta.

### Autor(es):
- Luis García (Frontend).
- Ana Pérez (Backend).

## [1.0.1] - 2025-01-10
### Cambios Realizados:
- Corrección de errores en la autenticación de usuarios.
- Mejora del diseño responsivo en dispositivos móviles.

### Autor(es):
- Laura Martín (Frontend).

## [1.0.0] - 2025-01-01
### Cambios Realizados:
- Desarrollo inicial del MVP.
- Implementación de funcionalidades básicas: creación de perfiles, publicación de contenido y mensajería.
- Integración de la base de datos MySQL con Hibernate.

### Autor(es):
- Ana Pérez (Backend).
- Luis García (Frontend).

Estos ejemplos deben servir como base para que el equipo empiece a documentar el proyecto.